# Проект веб-сервиса «Алгедонет». Техническое задание
Группа разработчиков Open ОГАС
9.12.2013

## 1. Глоссарий

Алгедонический сигнал — простой сигнал обратной связи, характеризующий комплексное отношение источника к некоторой ситуации по схеме «хорошо / плохо / индифферентно»
Алгедонод — персональное аппаратное устройство или программное обеспечение, предназначенное для отправки алгедонического сигнала в службу поддержки обратной связи

## 2. Общие положения
### 2.1. Название проекта
Название веб-сервиса и комплекса совместимых клиентских приложений — «Алгедонет», в английском варианте - «Algedonet».
### 2.2. Состав и содержание работ по реализации проекта
В рамках реализации проекта требуется выполнение следующих работ:
1. Выбор и подготовка среды исполнения серверного программного обеспечения, на данном этапе — VPS.
2. Выбор и установка СУБД для хранения данных обратной связи и ассоциированной информации.
3. Выбор, установка и настройка системы управления проектами
4. Создание серверного программного обеспечения, обеспечивающего получение и сохранение алгедонических сигналов, а также выплняющего сопутствующие функции (анализ и представление полученной информации по запросу).
5. Создание системы администрирования.
6. Разработка программных алгедонодов, включающих в себя:
- виджеты веб-страниц
- плагины социальных сетей
- автономные приложения обратной связи для основных операционных систем
- приложение для тестирования системы
Разработка технической документации системы на базе движка MediaWiki
### 2.3. Порядок оформления результатов
Достигнутые результаты отмечаются в системе управления проектами. Также происходит дополнение и обновление документации в Wiki. Значимые результаты освещаются в ВК-группе Open ОГАС.

## 3. Назначение и цели проекта
### 3.1. Цели реализации проекта
Веб-сервис Алгедонет играет роль системы обратной связи в рамках проекта Open ОГАС. Его цель — поставлять алгедоническую реакцию пользователей Open ОГАС на происходящие изменения, коррелирующие с политикой системы.
### 3.2. Задачи, решаемые в рамках проекта
В рамках системы Алгедонет предполагается решение следующих задач:
- регистрация алгедонических сигналов пользователей и ассоциированной с ними информации,
- хранение истории обратной связи,
- анализ обратной связи и ассоциированной информации на предмет выявления кластеров и корреляций,
- получение отчетов по данным обратной связи и результатам их анализа в текстовой и графической форме по запросу пользователей через Интернет.
## 4. Требования к создаваемому программному обеспечению
### 4.1. Требования к серверному программному обеспечению
Раздел не написан.
### 4.2. Требования к клиентскому программному обеспечению
Раздел не написан.
### 4.3. Требования к системе администрирования
Раздел не написан.

## 5. Структура веб-сервиса
Раздел не написан.

## 6. Интернационализация
Алгедоноды должны быть выполнены в соответствии с требованями интернационализации. Поощряется перевод текстовых ресурсов алгедонодов на любые языки мира, в первую очередь — имеющие хождение на территории Украины.

## 7. Пользователи системы
Пользователями системы могут быть как физические лица, так и организации.
По умолчанию предполагается, что источник алгедонического сигнала — физическое лицо, которое не обязано проходить какую-либо процедуру регистрации, хотя может сделать это добровольно для предоставления более полной информации системе.
Регистрация пользователя, посылающего сигнал посредством плагина социальной сети, выполняется автоматически при установке им соответствующего приложения.
Организации должны регистрироваться в системе, предоставляя всю необходимую информацию для получения идентфикационного кода.
## 8. Функциональность веб-сервиса
Веб-сервис Алгедонет должен предоставлять следующую функциональность:
- обработка запроса на регистрацию алгедонического сигнала (положительного, отрицательного или индифферентного):
- классификация сигнала
- сохранение сигнала, времени его подачи и сопутствующих данных в СУБД
- отправка подтверждения клиентскому приложению
- обработка запроса на регистрацию пользователя, включающего как минимум следующие данные:
- тип пользователя (физическое лицо, организация)
- полное имя пользователя (для физического лица) или регистрационное имя (для организации)
- гражданство (для физического лица) или страна регистрации (для организации)
- тип (для организации), в том числе:
- правительственная
- военная
- общественная
- образовательная
- исследовательская
- медицинская
- коммерческая
- религиозная
- прочие виды
- запрос на регистрацию сигнала должен включать следующую информацию:
- IP-адрес источника
- аутентификационные данные
- связанные дополнительные данные, передаваемые в рамках альтернативного использования системы (код голосования, временной период и т.п.)
## 9. Функциональность клиентских приложений
Клиентские приложения-алгедоноды должны в минимальном варианте предоставлять пользователям следующую функциональность:
- отправка положительного алгедонического сигнала
- отправка отрицательного алгедонического сигнала
- отправка индифферентного алгедонического сигнала (возможность обсуждается)
- регистрация пользователя в системе

## 10. Интерфейс и дизайн клиентских приложений
К интефейсу и дизайну клиентских приложений нет явных требований, но желательно следование следующим пожеланиям:
- минималистичность: отсутствие в интерфейсе элементов, не несущих функциональной нагрузки
- контрастность, выраженность функциональных элементов, интуитивно-понятные цветовые решения
- исключение по возможности ситуаций ошибочного ввода (крупные, разнесенные в пространстве функциональные элементы, унификация интерфейса между алгедонодами разных типов)

## 11. Дополнительная информация
Раздела не написан.

## 12. Порядок приема выполненных работ
Раздел не написан.